# 医院预约挂号系统

实验工作记录和总结

一 、项目基本信息

| 项 目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医院预约挂号系统 |
| 开发周期 | 2025年12月1日-2025年12月31日 |
| 开发环境 | Windows 11 +IntelliJ IDEA +VS Code |
| 部署环境 | 腾讯云服务器OpenCloudoS(152.136.13.236) |
| 技术栈 | Spring Boot 3.2+Vue 3+MySQL 8.0+Docker |
| 代码行数 | 约13,400行 |
| 访问地址 | http://152.136.13.236:8081 |

二 、实验工作记录

2.1 第一阶段：需求分析与设计(第1-2周)

表2-1 第一阶段工作记录

| 日期 | 工作内容 | 完成情 况 | 遇到问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/1-12/3 | 需求调研与分 析 | 完成 | 功能范围不明确 | 参考现有挂号系统，确定核心功能 |
| 12/4-12/5 | 系统架构设计 | 完成 | 技术选型犹豫 | 对比Spring Boot和Django,选择前 者 |
| 12/6-12/7 | 数据库设计 | 完成 | 表关系复杂 | 绘制ER图，理清实体关系 |
| 12/8- 12/10 | API接口设计 | 完成 | RESTful规范不 熟 | 学习REST最佳实践 |

2.2 第二阶段：后端开发(第3-5周)

表2-2 第二阶段工作记录

| 日期 | 工作内容 | 完成情 况 | 遇到问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/11- 12/12 | Spring Boot项目搭 建 | 完成 | 依赖版本冲突 | 统一使用Spring Boot 3.2管理 依赖 |
| 12/13- 12/15 | 用户认证模块开发 | 完成 | JWT配置复杂 | 参考官方文档配置Spring Security |
| 12/16- 12/18 | 预约挂号模块开发 | 完成 | 并发扣减号源问 题 | 使用JPA乐观锁@Version解决 |
| 12/19- 12/20 | 排班管理模块开发 | 完成 | 时间段逻辑复杂 | 设计Schedule和TimeSlot两级结 构 |
| 12/21- 12/22 | 科室管理模块开发 | 完成 | 无 | 一 |
| 12/23 | AI智能助手开发 | 完成 | API调用超时 | 设置合理的超时时间和重试机制 |

2.3 第三阶段：前端开发(第4-6周)

表2-3 第三阶段工作记录

| 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 遇到问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/14-12/15 | Vue项目搭建 | 完成 | Vite配置不熟 | 学习Vite官方文档 |
| 12/16-12/18 | 登录注册页面 | 完成 | 表单验证复杂 | 使用Element Plus表单验证 |
| 12/19-12/22 | 患者端界面开发 | 完成 | 响应式布局问题 | 使用CSS媒体查询适配 |
| 12/23-12/25 | 医生端界面开发 | 完成 | 日历组件选择 | 使用Element Plus日期选择器 |
| 12/26-12/27 | 管理员端界面开发 | 完成 | 权限路由控制 | 使用Vue Router导航守卫 |
| 12/28 | AI助手界面开发 | 完成 | 打字机效果实现 | 使用定时器逐字显示 |

2.4 第四阶段：测试与部署(第7周)

表2-4 第四阶段工作记录

| 日期 | 工作内容 | 完成情况 | 遇到问题 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/29 | 功能测试 | 完成 | 部分接口返回异常 | 修复后端代码逻辑 |
| 12/30 | Docker配置 | 完成 | 容器网络通信问题 | 配置Docker Compose网络 |
| 12/30 | 服务器部署 | 完成 | CORS跨域问题 | 配置Spring Security允许跨域 |
| 12/30 | 数据库迁移 | 完成 | 中文乱码问题 | 设置MySQL字符集为utf8mb4 |
| 12/31 | 系统联调 | 完成 | 医生列表为空 | 修复getTopDoctors查询逻辑 |
| 12/31 | 文档编写 | 完成 | 无 | 一 |

三、关键技术问题及解决方案

3.1 并发预约号源扣减问题

问题描述：多个用户同时预约同一时段时，可能出现超卖现象。

解决方案：使用JPA乐观锁机制

//TimeSlot实体添加版本号字段 @Version @Column(nullable =false) private Integer version =0; //扣减号源时自动检查版本号 @Transactional public void decrementSlot(String timeSlotId){ TimeSlot slot =timeSlotRepository.findById(timeSlotId) .orElseThrow(()->new RuntimeException("时段不存在")); if(slot.getRemainingSlots()<=0){ throw new RuntimeException("号源已满"); } slot.setRemainingSlots(slot.getRemainingslots()-1); timeSlotRepository.save(slot);//乐观锁自动检查 }

3.2   JWT认证与Spring          Security集成

问题描述：Spring     Security     6.x配置方式变化大，与JWT集成复杂。

解决方案：自定义JWT过滤器

@Component public class JwtAuthenticationFilter extends OncePerRequestFilter { @Override protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,FilterChain chain){ String token =extractToken (request); if(token !=null &&jwtUtil.validateToken(token)){ String userId =jwtUtil.getUserIdFromToken(token); UsernamePasswordAuthenticationToken auth = new UsernamePasswordAuthenticationToken(userId,null,authorities); SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(auth); } chain.doFilter(request,response);

3.3     Docker部署CORS跨域问题

问题描述：前端容器访问后端容器时出现CORS错误。

解决方案：配置Spring      Security允许跨域

@Bean public CorsConfigurationsource corsConfigurationSource(){ CorsConfiguration config =new CorsConfiguration(); config.setAllowedOrigins(Arrays.asList( "http://localhost:8081", "http://152.136.13.236:8081" )); config.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST","PUT","DELETE")); config.setAllowCredentials(true); config.setAllowedHeaders(Arrays.asList("*")); UrlBasedCorsConfigurationSource source =new UrlBasedCorsConfigurationSource(); source.registerCorsConfiguration("/**",config); return source; }

3.4 AI接口调用优化

问题描述：通义千问API响应较慢，用户体验差。 解决方案：前端实现打字机效果，后端设置超时

//前端打字机效果 const typeWriter =(text,callback)=>{ let index =0; const timer =setInterval(()=>{ if(index<text.length){ callback(text.substring(0,index +1)); index++; }else { clearInterval(timer); } },30); };

#### 四 、项目成果统计

4.1 功能模块完成情况

表4-1 功能模块完成统计

| 模块 | 计划功能点 | 完成功能点 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户认证 | 8 | 8 | 100% |
| 预约挂号 | 12 | 12 | 100% |
| 排班管理 | 10 | 10 | 100% |
| 科室管理 | 6 | 6 | 100% |
| AI智能助手 | 5 | 5 | 100% |
| 消息通知 | 4 | 4 | 100% |
| 前端界面 | 20 | 20 | 100% |
| 合计 | 65 | 65 | 100% |

4.2 代码统计

表4-2 代码行数统计

| 模块 | 文件数 | 代码行数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端Java代码 | 45 | 5,200 | 38.8% |
| 前端Vue代码 | 35 | 6,500 | 48.5% |
| SQL脚本 | 5 | 800 | 6.0% |
| 配置文件 | 10 | 500 | 3.7% |
| Docker配置 | 3 | 400 | 3.0% |
| 合计 | 98 | 13,400 | 100% |

4.3 测试结果统计

表4-3 测试结果统计

| 测试类型 | 测试用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块测试 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 功能测试 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 性能测试 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 兼容性测试 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 安全测试 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 合计 | 36 | 36 | 0 | 100% |

4.4 项目文档清单

表4-4 项目文档清单

| 序号 | 文档名称 | 页数 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开发计划书 | 8 | 2025-12-31 |
| 2 | 设计规格说明书 | 12 | 2025-12-31 |
| 3 | 系统实现及测试报告 | 10 | 2025-12-31 |
| 4 | 系统图表汇总 | 8 | 2025-12-31 |
| 5 | 实验工作记录和总结 | 6 | 2025-12-31 |
| 6 | 部署文档(DEPLOY.md) | 2 | 2025-12-31 |

五、实验总结

#### 5.1 项目收获

5.1.1 技术能力提升

●后端开发：深入掌握了Spring Boot 3.x框架，包括Spring Security、Spring Data JPA的使用，理解了RESTful API设计规范

●前端开发：熟练使用Vue 3组合式API和Element Plus组件库，掌握了Pinia状态管理和 Vue  Router路由配置

●数据库设计：学会了规范的数据库设计方法，包括ER图绘制、表结构设计、索引优化 等

●容器化部署：掌握了Docker和Docker Compose的使用，能够实现应用的容器化部署

·AI   集成：学会了调用大语言模型API,  实现智能问答功能

5.1.2 工程能力提升

●项目管理：学会了使用增量迭代开发模型，合理分解任务，控制项目进度

●文档编写：掌握了软件工程文档的编写规范，包括需求文档、设计文档、测试文档等

●问题解决：培养了独立分析和解决技术问题的能力，学会了查阅文档和搜索解决方案

●版本控制：熟练使用Git进行代码版本管理

5.2 存在不足

●功能方面：暂未实现短信验证、在线支付等功能，系统功能还可进一步完善

●性能方面：未进行大规模并发测试，系统在高并发场景下的表现有待验证

●安全方面：安全措施相对基础，可以增加更多安全防护机制

●移动端：虽然支持响应式布局，但移动端体验还可以进一步优化

●测试覆盖：单元测试覆盖率不够高，可以增加更多自动化测试

5.3 改进方向

●增加短信验证码功能，提升账户安全性

●集成在线支付功能，支持挂号费在线支付

●开发原生移动端APP, 提升移动端用户体验

● 引入Redis缓存，提升系统性能

●增加单元测试和集成测试，提高代码质量

●实现消息推送功能，及时通知用户预约状态变化

●增加数据统计分析功能，为医院运营决策提供支持

5.4 心得体会

通过本次医院预约挂号系统的开发，我深刻体会到了软件工程的重要性。 一个完整的软 件项目不仅仅是编写代码，更需要规范的需求分析、系统设计、测试验证和文档编写。

在开发过程中，我遇到了很多技术难题，如并发控制、跨域问题、容器部署等。通过查 阅文档、搜索资料、反复调试，最终都找到了解决方案。这个过程虽然艰辛，但也让我收获 了宝贵的经验。

前后端分离的开发模式让我对现代Web应用架构有了更深入的理解。 Spring Boot和Vue 的组合确实能够高效地开发出功能完善的Web应用。Docker 容器化部署也大大简化了应用的 部署和运维工作。

总的来说，这次实验让我将课堂上学到的理论知识应用到了实际项目中，不仅提升了技 术能力，也培养了工程思维和解决问题的能力。这些经验将对我今后的学习和工作产生积极 的影响。

完成日期：2025年12月31日

签名：